## Slide 1
PROMOVAREA PRODUSELOR SOFTWARE
Managementul Proiectului CRM
Lecția 7: Etape, Implementare și Complexitate
Cazacu-Condrat Dumitru

## Slide 2
Obiectivele Lecției
Etapele Proiectului
Identificarea fazelor critice ale implementării unui sistem CRM, de la strategie la mentenanță.
Complexitate
Înțelegerea provocărilor tehnice și organizaționale care pot duce la eșecul proiectului.
Factorul Uman
Rolul managementului schimbării (Change Management) în adopția software-ului.

## Slide 3
CRM: Proiect, nu doar Software
O greșeală comună este considerarea implementării CRM ca fiind strict o problemă de IT.
Este un proiect de Business: Scopul este creșterea profitului și satisfacția clientului.
Implică Schimbare: Modifică modul în care angajații lucrează zilnic.
Necesită Strategie: Software-ul este doar unealta care susține strategia.

## Slide 4
Triunghiul Proiectului CRM
Timp
Durata implementării. Un CRM complex poate dura 6-12 luni până la Go-Live.
Cost
Bugetul pentru licențe, consultanță, migrare de date și training.
Arie (Scope)
Funcționalitățile incluse. "Scope creep" (extinderea necontrolată) este un risc major.

## Slide 5
Etapa 1: Pregătirea (Discovery)
Înainte de a cumpăra orice licență, compania trebuie să definească "De ce?".
"Dacă digitalizezi un proces ineficient, obții doar un proces ineficient automatizat."
Audit Intern: Cum arată procesele actuale de vânzare?
Definirea KPI: Ce vrem să îmbunătățim? (ex: scurtarea ciclului de vânzare cu 20%).
Bugetare: Alocarea resurselor financiare și umane.

## Slide 6
Echipa de Proiect (Stakeholders)
Rol | Responsabilitate în Proiect
Sponsor Executiv | Directorul (CEO/CSO) care finanțează proiectul și impune viziunea.
Project Manager | Coordonează resursele, termenele și riscurile.
Administrator CRM | Persoana tehnică ce va configura sistemul.
Key Users | Utilizatori experți din fiecare departament care vor testa primii.

## Slide 7
Etapa 2: Selecția Soluției
Procesul de alegere a software-ului potrivit (Vendor Selection):
1. Cerințe
Lista funcțiilor obligatorii (Must-have).
2. RFP
Request for Proposal trimis către furnizori.
3. Demo
Prezentări live pe scenarii reale.
4. Decizie
Analiza cost-beneficiu și compatibilitate.

## Slide 8
Etapa 3: Design (Blueprinting)
Transpunerea proceselor de business în logica software-ului.
Maparea Proceselor: Desenarea fluxurilor de lucru (Workflows).
Modelarea Datelor: Ce câmpuri sunt necesare? (Nume, Email, Industrie etc.)
Gap Analysis: Ce oferă standard softul vs. ce trebuie personalizat.

## Slide 9
Analiza Decalajelor (Gap Analysis)
Standard (Fit)
Funcționalități existente "out-of-the-box". Cel mai ieftin și sigur mod de implementare.
Configurare
Ajustarea setărilor existente fără scriere de cod (ex: adăugare câmpuri noi, rapoarte).
Personalizare (Code)
Scrierea de cod nou pentru funcții unice. Complexitate și cost ridicat de mentenanță.

## Slide 10
Etapa 4: Implementarea Tehnică
Configurarea Mediului: Crearea instanțelor de dezvoltare, testare și producție (Sandbox vs. Production).
Securitate: Definirea rolurilor și permisiunilor (Cine vede ce date?).
Automatizare: Crearea regulilor de business (ex: trimitere automată e-mail la înscriere).
Dezvoltare: Programarea funcțiilor custom identificate în Gap Analysis.

## Slide 11
Etapa 5: Integrarea Sistemelor
CRM-ul nu funcționează izolat. Complexitatea crește odată cu numărul de integrări:
ERP: Pentru facturare și stocuri.
Email (Outlook/Gmail): Sincronizarea corespondenței.
Marketing Automation: Sincronizarea lead-urilor din site.
Telefonie (VoIP): Click-to-call direct din CRM.

## Slide 12
Provocări în Integrare
API Limits
Restricții privind volumul de date transferat între sisteme pe secundă.
Data Sync
Conflicte de date: Sistemul A spune "Popescu", Sistemul B spune "Popesku". Care e corect?
Real-time
Nevoia de actualizare instantanee vs. actualizare în loturi (batch) noaptea.

## Slide 13
Etapa 6: Migrarea Datelor
Cel mai mare risc al proiectului
Transferul datelor din vechile sisteme (Excel, CRM vechi) în noul sistem.
Etapele migrării:
Extragerea datelor.
Curățarea (Cleansing).
Transformarea (Formatare).
Încărcarea (Load).

## Slide 14
Calitatea Datelor
Înainte de import, datele trebuie curățate de duplicate, erori de formatare și informații obsolete.
=
Garbage In
DATE PROASTE LA INTRARE
Garbage Out
RAPOARTE INUTILE LA IEȘIRE

## Slide 15
Etapa 7: Testarea (QA)
Verificarea sistemului înainte de a fi livrat utilizatorilor finali.
Unit Testing
Testarea fiecărei funcții individuale de către dezvoltatori.
System Testing
Testarea fluxurilor complete (end-to-end) și a integrărilor.
Stress Testing
Verificarea performanței sistemului sub sarcină mare de date.

## Slide 16
Etapa 8: Instruirea (Training)
Un sistem performant este inutil dacă angajații nu știu să-l folosească.
Role-Based
Training specific: Agenții de vânzări învață diferit de Manageri.
Materiale
Ghiduri PDF, tutoriale video scurte, sesiuni Q&A.
Train the Trainer
Instruirea super-utilizatorilor care vor ajuta ulterior colegii.

## Slide 17
Managementul Schimbării
Complexitatea umană este adesea mai mare decât cea tehnică.
Rezistența: "De ce să schimbăm? Excel-ul mergea bine."
Comunicarea: Explicarea beneficiilor ("What's in it for me?").
Adopția: Monitorizarea utilizării după lansare.

## Slide 18
Etapa 9: Lansarea (Go-Live)
Strategii de trecere în producție (Cutover):
Strategie | Descriere | Risc
Big Bang | Toată lumea trece la noul sistem într-o singură zi. | Ridicat (dacă ceva nu merge, totul se oprește).
Phased | Lansare pe module sau departamente (treptat). | Mediu (mai ușor de gestionat, dar durează mult).
Parallel | Se folosesc ambele sisteme o perioadă. | Scăzut (siguranță), dar efort dublu pentru useri.

## Slide 19
Perioada de "Hypercare"
Suport Intensiv Post-Lansare
Primele 2-4 săptămâni după Go-Live sunt critice. Echipa de proiect trebuie să fie disponibilă imediat pentru a rezolva erori și confuzii ale utilizatorilor.

## Slide 20
Factori de Complexitate
Tehnică
Sisteme moștenite (Legacy), date necurățate, integrări instabile.
Organizațională
Structuri complexe, procese nedefinite, cultură rezistentă.
Financiară
Costuri ascunse (stocare date, mentenanță, training suplimentar).

## Slide 21
Riscul: Scope Creep
Definiție: Extinderea necontrolată a cerințelor proiectului pe parcursul implementării.
Efecte:
Soluție
Documentarea strictă a cerințelor inițiale și aprobarea formală a oricărei modificări (Change Request).
Depășirea bugetului.
Întârzierea termenului de livrare.
Diluarea focusului echipei.

## Slide 22
Datoria Tehnică
Costul viitor al deciziilor rapide și ieftine luate în prezent.
Cod "murdar"
Soluții rapide care vor fi greu de întreținut.
Integrări fragile
Conexiuni care se rup la primul update.
Lipsa documentației
Nimeni nu știe cum funcționează sistemul peste 2 ani.

## Slide 23
Măsurarea Succesului
KPI pentru proiectul CRM:
Adopția
% de utilizatori care se loghează zilnic.
Calitatea Datelor
% de câmpuri completate corect.
Performanța
Timpul de încărcare al paginilor și rapoartelor.

## Slide 24
De ce eșuează proiectele?
40%
RATA DE EȘEC A ADOPȚIEI
Cauze principale:
Lipsa susținerii din partea conducerii.
Sistem prea complicat pentru utilizator.
Date de slabă calitate importate.
Lipsa training-ului adecvat.

## Slide 25
Bune Practici (Best Practices)
Start Small
Începeți cu un MVP (Minimum Viable Product) și extindeți ulterior.
User First
Proiectați sistemul pentru utilizator, nu pentru manageri.
Clean Data
Nu compromiteți calitatea datelor la migrare.
Celebrate Wins
Sărbătoriți micile succese pentru a menține moralul.

## Slide 26
Rezumatul Lecției
CRM este o combinație de Strategie, Oameni și Tehnologie.
Proiectul are un ciclu de viață clar definit (Pregătire -> Implementare -> Go-Live).
Migrarea datelor și Managementul schimbării sunt cele mai riscante etape.
Succesul se măsoară prin adopția utilizatorilor, nu doar prin instalarea softului.

## Slide 27
Întrebări și Răspunsuri
Discuții libere despre proiectele CRM
Mulțumesc pentru atenție!